[bookmark: P31]АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


02.02.2026											   № 26
с. Поспелиха


	[bookmark: _GoBack]Об утверждении муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Поспелихинский район на период 2026-2030 годов»


	


В соответствии с Федеральными законами от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий», от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Алтайского края от 15.08.2025 №326 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Алтайского края», во исполнении федерального проекта «Жилье» национального проекта» инфраструктура для жизни» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Поспелихинский район на период 2026-2030 годов» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативно-правовых актов Администрации Поспелихинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам О.В.Фетисова.


Временно исполняющий
полномочия главы района						   С.А. Гаращенко



Подготовил:
Начальник отдела 
по ЖКХ и транспорту							    С.Ю. Селиванов
«___» ___________ 2025 г.	
	

Согласовано:	
Заместитель главы Администрации района 
по экономическим вопросам, 
председатель комитета по финансам				       Е.Г. Баскакова
«___» __________ 2025 г.	
	
Заместитель главы 
Администрации района
по оперативным вопросам                                             		       О.В. Фетисов
«___» __________ 2025 г.	

Начальник отдела по социально-
экономическому развитию                                               	      Г.В. Ельникова
«___» __________ 2025 г.	
	
Начальник юридического 
отдела 									         Е.А. Иванова
«___» __________2025 г.	


Управляющий делами                                                                	 Т.Н. Гилева
«___» __________ 2025 г.	
                                                           	
	
Прокуратура Поспелихинского района 
_____________________
(дата согласования с прокуратурой )

Контрольно-счетный орган
________________________
(дата согласования с КСО)

Послано: в дело, отдел по ЖКХ и транспорту (1), комитет по финансам, налоговой и кредитной политики (1), отдел по социально-экономическому развитию (1).






Приложение
к постановлению
Администрации района
от 02.02.2026   № 26

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Поспелихинский район на период 2026-2030 годов»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Поспелихинского района 

	Соисполнители муниципальной программы
	 Главы сельских поселений

	Участники программы
	Граждане населенных пунктов, на территории которых находится аварийный жилищный фонд, признанный после 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

	Подпрограммы программы
	отсутствуют

	Региональные проекты, реализуемые в рамках программы
	 - федеральный проект «Жилье» национального проекта "Инфраструктура для жизни",
 - федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда"
 - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - "Федеральный закон № 185-ФЗ"), 
 - Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - "Федеральный закон №18-ФЗ»), 
 - постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 № 1469 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда";
 - постановление Правительства Алтайского края от 15.08.2025 №326 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Алтайского края».

	Программно-целевые инструменты
	1. проведение оценки объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению;
2. формирование объема жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих предоставлению гражданам, переселяемым в соответствии с условиями муниципальной программы;
3. проведение оценки жилых помещений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, определение выкупной стоимости и формирование объема финансирования для реализации муниципальной программы;
4. приобретение жилых помещений с целью переселения нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда из жилых многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
5. заключение с собственниками соглашений об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, с предоставлением возмещения за изымаемые жилые помещения;
6. подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданину взамен изымаемого жилого помещения аварийного жилищного фонда иного жилого помещения;
7. осуществление бюджетных полномочий при исполнении бюджета муниципального района по муниципальной программе.

	Цели муниципальной программы
	 Обеспечение благоприятных условий для проживания граждан на территории Поспелихинского районе

	Задачи муниципальной программы
	- обеспечение на территории Поспелихинского района устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	- расселяемая площадь жилых помещений – 1053,7 кв. метра;
- количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в связи с аварийностью МКД - 45 квартир

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2026-2030 годы, без разделения на этапы

	Объемы финансирования программы
	Общий объем финансирования – 42 100,00 тыс. рублей, в том числе:
2026 г. – 10 100,0 тыс. рублей;
    федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
    краевого бюджета – 0 тыс. рублей, 
    местного бюджета – 10100,0 тыс. рублей
- 2027 г. – 32 000,00 тыс. рублей;
     федерального бюджета - 0 тыс. рублей
     краевого бюджета – 0 тыс. рублей, 
     местного бюджета – 32000,0 тыс. рублей
- 2028 г. – 0 тыс. руб., 
- 2029 г. – 0 тыс. руб.,
- 2030 г. – 0 тыс. руб.

	Справочно: объем налоговых расходов Поспелихинского района в рамках реализации муниципальной программы (всего)
	 Не применимо

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	К 2030 году необходимо достичь: 
      1. Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в связи с аварийностью многоквартирных домов – 45 квартир, в том числе (без учета муниципального жилого фонда): 
2026 г. – 14 квартир;
2027 г. – 31 квартира;
2028 г. – 0 квартир;
2029 г. – 0 квартир;
2030 г. -  0 квартир.
       2.Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу -  1053,7 кв. метров, в том числе (без учета муниципального жилого фонда):
2026 г. – 252,6 кв. м;
2027 г. – 801,1 кв. м;
2028 г. - 0 кв. м;
2029 г. - 0 кв. м;
2030 г. -  0 кв. м.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем и прогноз ее развития 

Одной из основных целей развития страны, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", является комфортная и безопасная среда для жизни граждан. 
Программа разработана в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется реализовать стратегическую задачу по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, признанных в установленном порядке после 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,   федерального проекта «Жилье» национального проекта "Инфраструктура для жизни",   Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - "Федеральный закон №18-ФЗ»),  постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 № 1469 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда", постановления Правительства Алтайского края от 15.08.2025 №326 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Алтайского края».
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом был принят Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Впервые за много лет государством была предоставлена реальная финансовая поддержка на ликвидацию аварийного жилищного фонда.
На территории Поспелихинского района проблема ликвидации аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания, с обеспечением переселения граждан в благоустроенное жилье является одной из острых социальных проблем, и ее решение требует программного подхода и значительных финансовых затрат.
По состоянию на 01.01.2026 согласно постановлений Центрального сельсовета на территории с. Поспелиха имеется два аварийных дома (ул. Тельмана, 4б и ул. Кондратюка,24) подлежащих расселению. В соответствии техническим паспортам данных домов общая площадь, подлежащая расселению, составляет 1053,7 кв. метров.  
Это обусловлено следующими факторами: 
- физический износ жилищного фонда в ходе эксплуатации;
- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, усугубляющие техническое состояние жилых домов;
- низкий уровень правовой культуры и недостаточные финансовые возможности собственников и нанимателей жилых помещений для поддержания жилья в пригодном для эксплуатации состоянии.
На территории района решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в районном бюджете средств, необходимых для переселения граждан.
Проживание в аварийном жилье сопряжено с угрозой жизни и здоровью собственников и нанимателей жилых помещений, несет потенциальную угрозу для неопределенного крута лиц. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме этого, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик муниципального района, сдерживает развитие инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность Поспелихинского района.
Настоящая муниципальная программа охватывает многоквартирные дома, которые в период с 01.01.2017 по 01.04.2025 признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной программы осуществляется в соответствии со статьями 32, 84, 85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки из федерального, краевого и местных бюджетов.
На 01.01.2026 год жилые помещения блокированной застройки, находящихся в аварийном состоянии, отсутствуют. 

II. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цель и задачи, описание ожидаемых конечных результатов
муниципальной программы, сроков ее реализации

Приоритеты политики в сфере реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:
- реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;
- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования
- признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- выполнение государственных обязательств по переселению граждан, проживающих в аварийных жилых помещениях;
- снижение социальной напряженности на территории муниципального образования;
- обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда посредством ликвидации существующего аварийного жилищного фонда;
- улучшение состояния окружающей среды и архитектурного облика муниципального района, за счет комплексного освоения территорий после ликвидации аварийного жилья.

Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью программы является - обеспечение благоприятных условий для проживания граждан на территории Поспелихинского районе и отражены в приложении 6 к муниципальной программе.
Поставленная задача позволит гражданам реализовать свои права на безопасные и благоприятные условия проживания. 

Конечные результаты муниципальной программы

Настоящей программой предусмотрено переселение граждан из жилых помещений в домах, признанных после 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
На 01.01.2026 год расселению подлежат 2 МКД: 
1. ул. Тельмана, д. 4 Б – общая площадь дома 364,6 кв. м. 21 квартира. В том числе:
 - в частной собственности 14 квартир (1,2,5,6,7,9,11,12,13,16,17,18,19,21)
общей площадью 252,6 кв. м., проживает 17 человек;
 - в собственности центральной сельской Администрации Поспелихинского района 4 квартиры (3,4,10,15) общей площадью 49,3 кв. м., проживающие отсутствуют;
 - в собственности Администрации Поспелихинского района 3 квартиры (8,14,20) общей площадью 62,7 кв. м., проживающие отсутствуют;

В 2025 году за счет районного бюджета Администрацией Поспелихинского района  по судебным решениям было выкуплено 2 квартиры по ул. Тельмана, д. 4б общей площадью 32,5 кв. м., общая выкупная стоимость составила 1 297 599,00 рублей. 

2.  ул. Кондратюка, д.24  - общая площадь дома 845,3 кв. м. 33 квартиры.
В том числе:
       - в частной собственности 31 квартира (1,3,6,7,8 ,9,10,11,12,13,15,17,18,
19,20,21,22,23,24,24а,25,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39) общей площадью 801,1 кв. м., проживает 31 человек;
          - в собственности центральной сельской Администрации Поспелихинского района 2 квартиры (33,35) общей площадью 44,2 кв. м., проживающие отсутствуют.
	       К 2030 году необходимо расселить 45 жилых помещений аварийного жилого фонда Поспелихинского района площадью 1053,7 кв. м. приложение 6 к муниципальной программе

  Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2026 - 2030 годы, без разделения на этапы.

III. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.

 Перечень мероприятий муниципальной программы обусловлен механизмом, предусмотренным статьями 32, 85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и приведены в приложении 5 к муниципальной программе.
Муниципальная программа предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. проведение оценки объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению;
2. формирование объема жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих предоставлению гражданам, переселяемым в соответствии с условиями муниципальной программы;
3. проведение оценки жилых помещений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, определение выкупной стоимости и формирование объема финансирования для реализации муниципальной программы;
4. приобретение жилых помещений с целью переселения нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда из жилых многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
5. заключение с собственниками соглашений об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, с предоставлением возмещения за изымаемые жилые помещения;
6. подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданину взамен изымаемого жилого помещения аварийного жилищного фонда иного жилого помещения;
7. осуществление бюджетных полномочий при исполнении бюджета района по муниципальной программе.
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 01.01.2017 по 01.04.2025, приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

           IV. Общий объем финансирования муниципальной программы

Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении № 7 к муниципальной программе.
      Общий объем финансирования муниципальной программы – 42 100,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2026 г. – 10 100,00  тыс. рублей;
       федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
       краевого бюджета – 0 тыс. рублей, 
       местного бюджета – 10 100,00 тыс. рублей
- 2027 г. – 32 000,00 тыс. рублей;
        федерального бюджета - 0 тыс. рублей
        краевого бюджета – 0 тыс. рублей, 
        местного бюджета – 32 000,00  тыс. рублей
- 2028 г. – 0 тыс. руб.,
       федерального бюджета - 0 тыс. рублей
        краевого бюджета – 0 тыс. рублей, 
        местного бюджета – 0 тыс. рублей
- 2029 г. – 0 тыс. руб.,
       федерального бюджета - 0 тыс. рублей
        краевого бюджета – 0 тыс. рублей, 
        местного бюджета – 0 тыс. рублей
- 2030 г. – 0 тыс. руб. 
       федерального бюджета - 0 тыс. рублей
        краевого бюджета – 0 тыс. рублей, 
        местного бюджета – 0 тыс. рублей

V. Анализ рисков реализации и описание мер управления рисками
 реализации муниципальной программы

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1. риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;
2. административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.
Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления ее реализацией.

VI. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля выполнения мероприятий, который определен постановлением Администрации района от 03.03.2021 № 88 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Поспелихинском районе»

VII. Механизм реализации мероприятий, предусмотренных
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда.
Размер возмещения при выкупе расселяемых жилых помещений определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
При необходимости приобретения жилого помещения гражданину, проживающему  в аварийном и подлежащему сносу МКД, Администрация района готовит документацию на проведение закупок по приобретению жилых помещений, за исключением контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, в домах, введенных в эксплуатацию, муниципальное образование учитывает в соответствии с действующим законодательством рекомендуемые требования к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным Приказом Минстроя России от 11.11.202 №817/пр.
Жилые помещения, созданные (приобретенные) за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются муниципальным образованием в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма или в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Переселение собственников жилых помещений осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение общей площадью не менее ранее занимаемого, с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.
Снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, осуществляется органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета, не являющихся средствами, предусмотренными для софинансирования мероприятий, определенных муниципальной программой.
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	Приложение 1
к муниципальной программе « Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Поспелихинский район на период 2026-2030 годов »



Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год 
постройки
	Дата признания многоквартирного дома аварийным
	Количество жилых помещений в аварийных МКД на 01.01.2026
	Площадь помещений авариного жилого фонда, кв. м. на 01.01.2026
	Планируемая дата окончания переселения

	
	
	
	
	Всего, квартир
	Частный жилищный фонд, квартир
	Муниципальный жилищный фонд, квартир
	Всего
	Частный жилищный фонд, кв. м. нам 
	Муниципальный жилищный фонд, кв. м.
	

	1
	с. Поспелиха 
ул. Тельмана, 4б
	1970
	08.04.2021
	21
	14
	7
	364,6
	252,6
	112,0
	31.12.2026

	2.
	с. Поспелиха
ул. Кондратюка, 24
	1932
	15.12.2023
	33
	31
	2
	845,3
	801,1
	44,2
	30.12.2027

	Итого по Поспелихинскому району:
	54
	45
	9
	1209,9
	1053,7
	156,2
	



Приложение 2
	
	к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Поспелихинский район на период 2026-2030 годов»





Планируемые показатели 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда 


	№ п/п
	Поспелихинский район
	Расселяемая площадь, кв. м. 
	Количество переселяемых граждан, человек
	Количество жилых 
помещений аварийного жилищного фонда, подлежащих сносу, квартир

	1
	2026 год
	252,6
	17 
	14 

	2
	2027 год
	801,1
	31 
	31

	3
	2028 год
	0
	0
	

	4
	2029 год
	0
	0
	

	5
	2030 год
	0
	0
	

	
	Итого по программе
	1053,7
	48 
	45










Приложение 3
	
	к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Поспелихинский район на период 2026-2030 годов»


[bookmark: P2803]План 
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым, по способам переселения 

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Расселяемая площадь жилых помещений, всего
	Стоимость, всего
	Расселение в рамках Программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств
	Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	выкуп жилых помещений у собственников
	договор о развитии застроенной территории
	переселение в свободный жилищный фонд
	
	строительство домов
	приобретение жилых помещений у застройщиков
	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в строящихся домах
	в домах, введенных в эксплуатацию
	

	
	
	
	
	расселяемая площадь
	расселяемая площадь
	стоимость
	расселяемая площадь
	расселяемая площадь
	расселяемая площадь
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость

	
	
	кв. м
	тыс. руб.
	кв. м
	кв. м
	тыс. руб.
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.

	1
	Поспелихинский район
	1053,7 
	42 100,00
	1053,7 
	1053,7
	42 100,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




Приложение 4
	
	к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Поспелихинский район на период 2026-2030 годов»



[bookmark: P2971]План 
мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 


	Наименование
	Число жителей, планируемых к переселе
нию
	Расселяе
мая площадь жилых помещений
	Источники финансирования Программы
	Расчетная сумма экономии бюджетных средств (справочно)

	
	
	
	

Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта
	за счет средств местного бюджета
	
	за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории
	за  счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд

	
	ед.
	кв. м.
	тыс. руб.
	руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	МО Поспелихинский район
	48 
	1053,7 
	42 100,00
	0
	0
	42 100,00
	0,00
	0,00
	0,00










Приложение 5
	
	к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Поспелихинский район на период 2026-2030 годов»


Перечень мероприятий
муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Поспелихинский район на период 2026-2030 годов»

	№
п/п
	Цели, задачи, мероприятия
	Срок реализации
	Участник программы
	Общий объем финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	итого

	
	Цель: Обеспечение благоприятных условий для проживания граждан на территории Поспелихинского района
	2026-2030
	
	10100,00
	32000,00
	0
	0
	0
	42100,00

	
	Задача 1. Соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу
	
2026-2030
	
	10100,00
	32000,00
	0
	0
	0
	42100,00

	
	Мероприятие 1.1. Заключение с собственниками соглашений об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, с предоставлением возмещения за изымаемые жилые помещения;
	
2026-2030
	Граждане района, Администрация Поспелихинского района (отдел по строительству и архитектуре, отдел по ЖКХ и транспорту), 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Мероприятие 1.2. Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в МКД , признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»
	







2026-2030
	Граждане района, Администрация Поспелихинского района (отдел по строительству и архитектуре, отдел по ЖКХ и транспорту)
	10100,00
	32000,00
	0
	0
	0
	42100,00

	
	Мероприятие 1.3. Проведение оценки жилых помещений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, определение выкупной стоимости и формирование объема потребности в финансировании для реализации Программы;
	2026-2030
	Граждане района, Администрация Поспелихинского района (отдел по строительству и архитектуре, отдел по ЖКХ и транспорту)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 1.4. Приобретение жилых помещений с целью переселения нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда из жилых многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
	2026-2030
	Граждане района, Администрация Поспелихинского района (отдел по строительству и архитектуре, отдел по ЖКХ и транспорту
	0
	0
	0
	0
	0
	0



















Приложение 6
	
	к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Поспелихинский район на период 2026-2030 годов»



Сведения 
об индикаторах к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Поспелихинский район на период 2026-2030 годов»

	N п/п
	Наименование индикатора 
(показателя)
	Единица измерения
	Значение по годам

	
	
	
	годы реализации Программы

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего 2026-2030

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в связи с аварийностью МКД
	квартир
	14
	31
	0
	0
	0
	45

	2.
	Площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в связи с аварийностью МКД 
	кв. м
	252,6
	801,1
	0
	0
	0
	1053,7









Приложение 7
	
	к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Поспелихинский район на период 2026-2030 годов»


Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования Поспелихинский район на период 2026-2030 годов»

	Источники направления расходов  
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029 г
	2030 г
	ВСЕГО

	Всего финансовых затрат (тыс. руб.)
	10100,00
	32000,00
	0
	0
	0
	42100,00

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из краевого бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из местного бюджета
	10100,00
	32000,00
	0
	0
	0
	42100,00

	из внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0



