АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


27.10.2025                                                                                                       №  610
с. Поспелиха


Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»


В соответствии с постановлением Администрации Поспелихинского района от 03.03.2021 № 88 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поспелихинского района», руководствуясь  Уставом муниципального образования муниципальный район Поспелихинский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы».
1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Поспелихинского района.
1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Фетисова О.В.


Глава района                                                                                    И.А. Башмаков

[bookmark: _GoBack]УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Администрации района от 27.10.2025 г № 610



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

	Ответственный  исполнитель
программы
	Администрация Поспелихинского района

	Соисполнители программы
	Отдел по ЖКХ и транспорту Администрации Поспелихинского района; комитет по образованию Администрации района; отдел по культуре и туризму Администрации Поспелихинского района; отдел по физической культуре и спорту Администрации района

	Участники программы
	Администрация Поспелихинского района; муниципальные учреждения Администрации района

	Подпрограммы программы

	Отсутствуют

	Региональные проекты, реализуемые в рамках программы

	Отсутствуют

	Программно-целевые инструменты программы
	- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых  актов Правительства Российской  Федерации и отдельных положений некоторых  актов Правительства  Российской  Федерации»;  
-   Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 апреля 2021 г. № 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; 
- Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».
-     Постановление Правительства Алтайского края от 14.12.2023 № 485 "Об утверждении государственной программы Алтайского края " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "   
 

	Цель программы
	Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и Администрации района


	Задача программы
	Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в муниципальных и учреждениях Администрации района 

	Целевые индикаторы и показатели программы
	- удельный расход тепловой энергии на снабжение Администрации района,  (Гкал/кв.м.);
- удельный расход холодной воды на снабжение Администрации района,  (куб.м./чел.);
- удельный расход электрической энергии на снабжение Администрации района (кВт*ч/кв.м.);
- доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии и воды по приборам учета в общем объеме потребляемых тепловой энергии, электрической энергии и воды на территории Поспелихинского района (%)


	Сроки и этапы реализации программы
	2026-2030 годы без деления на этапы

	Объемы финансирования   программы
	Финансирование мероприятий программы  за счет средств районного бюджета муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края  составляет 11 348,3 тыс. рублей, в том числе:
2026 год -  2 211,5  тыс. рублей
2027 год -  2 284,8  тыс. рублей
2028 год -  2 282,0 тыс. рублей
2029 год -  2 285,0 тыс. рублей 
2030 год -  2 285,0  тыс. рублей

	Справочно: объем налоговых расходов Поспелихинского района в рамках реализации муниципальной программы (всего)
	Отсутствуют

	Ожидаемые результаты реализации программы.  
	Снижение к 2030 году:
- удельного расхода тепловой энергии на снабжение Администрации района до 38,18 Гкал/кв.м.;
- удельного расхода холодной воды на снабжение Администрации района до 6,12 куб.м./чел.;
- удельного расхода электрической энергии на снабжение Администрации района до 48,97 кВт*ч/кв.м.;
- Доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии и воды по приборам учета в общем объеме потребляемых тепловой энергии, электрической энергии и воды на территории Поспелихинского района составит 61 %




1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

	Основной целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объектов социальной сферы и производственной деятельности коммунальных организаций. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета Поспелихинского района на оплату коммунальных услуг. Основной статьей расходов на коммунальные услуги в организациях являются расходы на оплату тепловой и электрической энергии. 
Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. 
На территории Поспелихинского района функционирует 12 зданий дошкольных образовательных учреждений, 18 зданий общеобразовательных школ, здание Центра детского творчества, музей, 14 зданий учреждений культурно-досугового типа, 2 здания библиотеки, 1 здание Детской школы искусств. 
	В период действия с 2020 по 2025 годы программы по энергосбережению были проведены поверки уже имеющихся  9 приборов учета тепла, замена и установка новых приборов учета, приобретение комплектующих и дополнительного оборудования.  Замена  43 приборов учета холодной воды, замена  45 приборов учета электроэнергии. В последующие годы необходима поверка приборов учета и замена вышедших из строя. При отсутствии приборов учета оплата за коммунальные услуги бюджетных учреждений осуществляется на основе расчетных параметров, определяемых ресурсоснабжающими организациями.
	
2. Приоритеты региональной политики в сфере
реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы и 
описание основных ожидаемых конечных результатов
муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Приоритеты региональной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Алтайского края определены следующими документами:
	Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
	Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2019 N 216 "Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года»;
	постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики";
	распоряжениями Правительства Российской Федерации:
	от 09.06.2020 N 1523-р об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года;
	от 01.06.2021 N 1447-р об утверждении плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года;
	от 29.10.2021 N 3052-р об утверждении Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года;
	законами Алтайского края:
	от 11.07.2011 N 84-ЗС "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Алтайском крае";
	от 06.09.2021 N 86-ЗС "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года";
решением Поспелихинского районного совета народных депутатов от 18.12.2020 № 62 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Поспелихинский район до 2035 года».
Приоритетами региональной  политики в сфере реализации настоящей программы являются:
	снижение совокупного объема потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой и электрической энергии, угля и воды муниципальными учреждениями;
	увеличение доли использования энергоэффективного освещения в муниципальных  учреждениях Поспелихиснкого района;
	установление и выполнение целевого уровня снижения потребления суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды в зданиях муниципальных  учреждений;
	Целью настоящей муниципальной  программы является развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и Администрации района. 
Задача программы: 
Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в муниципальных и учреждениях Администрации района. 
Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1.
	Ожидаемый конечный результат – снижение к 2030 году следующих показателей:
- удельного расхода тепловой энергии на снабжение Администрации района составит  38,18 Гкал/кв.м.;
- удельного расхода холодной воды на снабжение Администрации района составит   6,12 куб.м./чел.;
- удельного расхода электрической энергии на снабжение Администрации района составит 48,97 кВт*ч/кв.м;
- доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии и воды по приборам учета в общем объеме потребляемых тепловой энергии, электрической энергии и воды на территории Поспелихинского района составит 61 %.

[bookmark: Par155]	Период реализации программы: с 2026 по 2030 год.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Система программных мероприятий на 2026-2030 годы представляет собой действия, ориентированные на повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципальным образованием (проверка и замена приборов учета энергоресурсов)
Реализация мероприятий Программы наряду с положительными тенденциями развития в экономике и энергетической сфере будет способствовать достижению целей и решению задач программы. 
Программные мероприятия  содержатся в приложении 2 к настоящей Программе.
		
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Финансирование мероприятий программы в 2026 - 2030 годах будет осуществляться за счет средств районного бюджета, объем финансирования составляет 11 348,3 тыс. рублей, в том числе:
2026 год -  2 211,5  тыс. рублей
2027 год -  2 284,8  тыс. рублей
2028 год -  2 282,0 тыс. рублей
2029 год -  2 285,0 тыс. рублей 
2030 год -  2 285,0  тыс. рублей
Итого – 11 348,3 тыс. рублей.

Сводные финансовые затраты по мероприятиям программы приведены в приложении 3.

5. Механизм реализации муниципальной программы

	Ответственный исполнитель контролирует ход выполнения исполнителями и соисполнителями мероприятий программы.
	Соисполнители программы обеспечивают:
	- выполнение мероприятий программы;
	- подготовку предложений по корректировке объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий на соответствующий год;
	- информационно-разъяснительную работу среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций, семинаров, и «круглых столов»;
	- привлечение на конкурсной основе к выполнению отдельных программных мероприятий подрядчиков (по договору);
	- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;
	- подготовку обоснований для отбора первоочередных мероприятий, финансируемых в рамках программы, на следующий год.
Соисполнители программы ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчеты о ходе реализации программы и о фактическом использовании средств, выделенных на реализацию программы, в отдел по социально-экономическому развитию Администрации района.
		
6. Анализ рисков реализации муниципальной
программы и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К рискам, в том числе, относятся:
финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого  недостаточный уровень бюджетного финансирования.
экономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры;
Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации государственной программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее – «Показатели») выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволит анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.
Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленного на реализацию муниципальной программы.
1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
оценки деятельности ответственны исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:
                             m
Cel = (1/m)  х  (Si),
                                                                                   i=1
где:
Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:
Si = (Fi/Pi)*100%,
где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.
1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году определяется по формуле:
Fin = K/ L x 100%,
где:
Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);
K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из бюджетов всех уровне;
L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.
1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:
Mer = Mf / Mp x kl x 100%,
где:
Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;
Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;
Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;
kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) бюджетов всех уровне на отчетный год приведен в соответствие с бюджетом Поспелихинского района в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;
kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) бюджетов всех уровне на отчетный год не приведен в соответствие с бюджетом Поспелихинского района в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.
1.4.  Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:
O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,
где:
O - комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная  программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.
Муниципальная  программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.
Если реализация муниципальной  программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким
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СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

	№ 
п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Единица измерения
	Значение по годам
	Итого

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение Администрации района
	Гкал/кв.м.
	39,56
	39,29
	38,76
	38,47
	38,18

	38,18


	2
	Удельный расход холодной воды на снабжение Администрации района 
	куб.м./чел.
	6,27
	6,24
	6,18
	6,15
	6,12

	6,12


	3
	Удельный расход электрической энергии на снабжение Администрации района 
	кВт*ч/кв.м.

	51,50
	50,99
	49,97
	49,47
	48,97
	48,97


	4
	Доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии и воды по приборам учета в общем объеме потребляемых тепловой энергии, электрической энергии и воды на территории Поспелихинского района
	%
	53
	55
	57
	59
	61
	61
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Перечень программных мероприятий муниципальной программы
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

	№ п/п
	Цель, задача, 
мероприятие
	Срок 
реализации
	Участник 
программы
	Сумма расходов, тыс. рублей
	Источники финансирования

	
	
	
	
	2026г.
	2027г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Цель: Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и Администрации района. 

	2026-2030
	
	2211,5
	2284,8
	2282,0
	2285,0
	2285,0
	11348,3
	Районный бюджет

	2
	Задача 1. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в муниципальных и учреждениях Администрации района
	2026-2030
	
	2211,5
	2284,8
	2282,0
	2285,0
	2285,0
	11348,3
	Районный бюджет

	3
	Мероприятие 1.1. Поверка, замена, установка новых приборов учета тепловой энергии
	2026-2030
	Администрация 
района
	0
	1,5
	0
	0
	0
	1,5
	Районный бюджет

	4
	Мероприятие 1.2. Замена приборов учета холодной воды
	2026-2030
	Администрация 
района
	0
	1,3
	0
	0
	0
	1,3
	Районный бюджет

	5
	Мероприятие 1.3. Замена приборов учета электроэнергии
	2026-2030
	Администрация 
района
	1,5
	0
	0
	0
	0
	1,5
	Районный бюджет

	6
	Мероприятие 1.4.  Поверка, замена, установка новых приборов учета тепловой энергии 
	2026-2030
	Муниципальные учреждения Администрации района
	740,0
	760,0
	760,0
	760,0
	760,0
	3780,0
	Районный бюджет

	7
	Мероприятие 1.5 Замена приборов учета холодной воды
	2026-2030
	Муниципальные учреждения Администрации района
	19,0
	22,0
	22,0
	25,0
	25,0
	113,0
	Районный бюджет

	8
	Мероприятие 1.6 1Замена приборов учета электроэнергии
	2026-2030
	Муниципальные учреждения Администрации района
	1451,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	7451,0
	Районный бюджет

	Итого
	2211,5
	2284,8
	2282,0
	2285,0
	2285,0
	11348,3
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Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы
««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»
	Источники и направления расходов
	Сумма расходов, тыс. рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	всего

	Всего финансовых затрат
	2211,5
	2284,8
	2282,0
	2285,0
	2285,0
	11348,3

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	из районного бюджета
	2211,5
	2284,8
	2282,0
	2285,0
	2285,0
	11348,3

	из краевого бюджета
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	из внебюджетных источников
	
	
	
	
	
	



