АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


27.10.2025										       № 611
с. Поспелиха


	Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2026 - 2030 годы» 


	


В соответствии с постановлением Администрации Поспелихинского района № 88 от 03.03.2021 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» и руководствуясь Уставом муниципального образования муниципальный район Поспелихинский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2026 - 2030 годы» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Поспелихинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам О.В.Фетисова.


Глава района 							              И.А. Башмаков
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Приложение 
к постановлению
Администрации района
от 27.10.2025 № 611



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края 
жилищно-коммунальными услугами на 2026 - 2030 годы»


ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края 
жилищно-коммунальными услугами на 2026 – 2030 годы»


	Ответственный исполнитель
	
	Администрация Поспелихинского района.

	
	
	

	Соисполнители программы
	
	Отдел по ЖКХ и транспорту Администрации Поспелихинского района; отдел по строительству и архитектуре Администрации Поспелихинского района, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Поспелихинского района, администрации сельсоветов Поспелихинского района (по согласованию); учреждения бюджетной сферы района (по согласованию); предприятия ЖКХ (по согласованию).

	
	
	

	Участники программы 







Подпрограммы программы

Региональные проекты, реализуемые в рамках  программы
	
	Администрация Поспелихинского района; администрации сельсоветов Поспелихинского района (по согласованию); учреждения бюджетной сферы района (по согласованию); предприятия ЖКХ (по согласованию); общественные, научные или иные организации (по согласованию).

Отсутствуют

РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
РП «Развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами Алтайского края»;
РП «Развитие тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в Алтайском крае»

	
	
	

	
Программно-целевые инструменты









Цель программы 
	
	
Национальный проект "Инфраструктура для жизни";
Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами", утвержденная постановлением правительства Алтайского края от 28 декабря 2023 года N 517;
Постановление Правительства РФ от 07.03.2025 № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами».

Обеспечение населения Поспелихинского района качественными жилищно-коммунальными услугами.

	
	
	

	Задачи программы


	
	1. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. 
2. Создание условий для модернизации объектов теплоснабжения. 
3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
4. Обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в сфере ТКО.
5. Развитие и повышение эффективности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства.


	
	
	

	Срок реализации программы 
	
	2026 – 2030 годы (без разделения на этапы).


	
	
	

	Объемы и источники финансирования 
программы по годам 
	
	Всего финансиования: 72 650,00 тыс. руб. 
Районный бюджет 18 100,00 тыс. руб. в т.ч:
2026 год – 4 100,00 тыс. руб.;
2027 год – 6 110,00 тыс.руб.;
2028 год – 2 450,00 тыс. руб.;
2029 год – 2 760,00 тыс. руб.;
2030 год – 2 680,00 тыс. руб.;
Краевой бюджет 54 550,00 тыс. руб. в т.ч.:
2026 год – 12 575,00 тыс. руб.;
2027 год – 24 275,00 тыс.руб.;
2028 год – 16 100,00 тыс. руб.;
2029 год – 800,00 тыс. руб.;
2030 год – 800,00 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год.

	
	
	

	Целевые индикаторы и показатели программы






















Справочно: объем налоговых расходов Поспелихинского района в рамках реализации муниципальной программы (всего)

Ожидаемые результаты реализации программы 
	
	Снижение количества обращений в ЕДДС района по качеству предоставления коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение);
Количество построенных, отремонтированных и реконструированных котельных;
Количество приобретенного оборудования для нормального функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;
Количество приобретенных единиц спецтехники жилищно-коммунального назначения;
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности канализационной сети;
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети;
Количество построенных, отремонтированных и реконструированных объектов водоснабжения;
Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей;
Количество приобретенных контейнеров.

Отсутствуют






К 2030 году достичь следующих результатов:
Снижение количества обращений в ЕДДС района по качеству предоставления коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) до 270 единиц;
Количество построенных, отремонтированных и реконструированных котельных 8 единиц;
Количество приобретенного оборудования для нормального функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства – 13 единиц;
Количество приобретенных единиц спецтехники жилищно-коммунального назначения – 7 единиц;
Снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности канализационной сети – до 50%;
Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети – до 37 % ;
Количество построенных, отремонтированных и реконструированных объектов водоснабжения – 9 единиц;
Снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей – до 50 %;
Количество приобретенных контейнеров – 168 единиц.





Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Поспелихинский район расположен в юго-западной части Алтайского края. На северо-востоке граничит с Шипуновским районом, на юго-востоке – с Курьинским районом, на юге – со Змеиногорским районом, на юго-западе с Рубцовским районом, на северо-западе с Новичихинким районом. Административным центром Поспелихинского района является с. Поспелиха. Площадь района составляет 2423 кв.км.  Территориально Поспелихинский район подразделен на 11 муниципальных образований, насчитывается 24 населенных пункта. Наиболее крупным из них является с. Поспелиха. На начало 2024 г численность населения Поспелихинского района составляет 19641 человек, численность населения с. Поспелиха 10330 человек. 
Большая часть территории Поспелихинского района относится к теплому, слабо увлажненному климатическому району. Наиболее холодным месяцем является – январь, теплым – июль. Безморозный период длится в среднем 200-230 дней. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160-170 дней. Наибольшая глубина промерзания почвы – в пределах 160-190 см. 
Климатические особенности Поспелихинского района требуют повышенной надежности и работоспособности инженерных систем жизнедеятельности населенных пунктов района. Сложность жизнеобеспечения обусловлена рассредоточенностью населенных пунктов. В среднем на территории Поспелихинского района продолжительность отопительного сезона составляет 7,5-8 месяцев.
Муниципальная программа «Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2026 - 2030 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с инвестиционными планами Администрации района и предусматривает мероприятия, направленные на повышение качества и бесперебойного предоставления коммунальных услуг, а также модернизацию, повышение эффективности и надежности функционирования объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Поспелихинский район.
Программа так же направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, проведение мероприятий по своевременной подготовке и бесперебойной работе объектов жилищно-коммунального хозяйства района в зимних условиях, обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства.
В реформе жилищно-коммунального комплекса Поспелихинского района особое значение уделено реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, позволяющих снизить нерациональные затраты и потери энергоресурсов, повысить качество поставляемого населению ресурса и улучшить экологическую ситуацию в районе.
Все объекты жилищно-коммунального комплекса района были построены практически одновременно более 40 лет назад. В связи с этим основной причиной сложившейся ситуации послужило то, что эти объекты были построены без учета современных требований энергосбережения, экономической обоснованности и санитарных норм. 
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы организации в границах поселения электро-, тепло-водоснабжения населения и водоотведения возложены на органы местного самоуправления. Работы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры должны осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней.
За период реализации муниципальной программы 2020-2025 выполнены следующие мероприятия:
- установлена модульная котельная на ст. Озимая;
- приобретены твердотопливные котлы КВР-0,4 – 2 шт., КВР-0,35 – 2 шт., «Прометей» - 3 шт.;
- приобретены три дымососа ДН-3,5;
- приобретено котельное оборудование на котельную №75 МКП «Жилкомсервис»;
- приобретён циркуляционный насос Wilo 50/120/;
- заменена водонапорная башня в пос. Факел-Социализма;
- установлена дымовая труба в котельной с. Красноярское;
- приобретены контейнеры для накопления ТКО;
- разработана ПСД для установки контейнерных площадок в пос. Хлебороб и с. Котляровка.
В Поспелихинском районе предприятиями жилищно-коммунального комплекса оказываются услуги по тепло, водоснабжению, водоотведению, вывозу жидких и твердых коммунальных отходов.
В своем ресурсном потенциале данные предприятия имеют 19 котельных суммарной мощностью 26,04 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 39,895 км, водопроводных сетей 245,201 км, канализационных сетей 10,4 км.
Причины низкого качества услуг это: 
- изношенное основное и вспомогательное котельное оборудование, и инженерные сети, которые часто выходят из строя;
- отсутствие финансовой возможности у собственников имущества проводить своевременно и в требуемом объеме мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту инженерного оборудования и сетей.
Проделанная совместная работа по реконструкции и модернизации жилищно-коммунального комплекса, проводимая органами местного самоуправления и предприятиями с 2008 года дает свой результат, но этого недостаточно. 
Отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры района. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.
Наиболее проблемными вопросами остаются ветхость или аварийное состояние сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.
Повышение надежности работы теплоэнергетического комплекса возможно только путем поэтапной замены изношенного оборудования и сетей, что требует значительного финансирования.
Второй не менее проблематичной является услуга водоснабжения. Что обусловлено длительным сроком эксплуатации основных магистралей и разводящих сетей, а также износом насосного оборудования и водонапорных башен.
Водоотведение также требует значительных финансовых вложений. Износ канализационно-насосных станций пос. Водстрой и пос. МИС составляет более 83 %. Большое количество аварий приводит к значительным финансовым затратам на восстановление работоспособности и требует большого количества обслуживающего персонала. 
Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Приоритеты и цели государственной политики в жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В соответствии со стратегией социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, утверждённая законом Алтайского края от 6 сентября 2021 года №86-ЗС, решением Поспелихинского районного совета народных депутатов от 18.12.2020 № 62 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Поспелихинский район до 2035 года».
 приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальных сферах на период до 2030 года является: 
- развитие и повышение эффективности функционирования энергетических отраслей и системы жилищно-коммунального хозяйства;
- снижение уровня потерь тепловой энергии и аварийности на тепловых сетях, в том числе за счет увеличенного темпа обновления объектов теплосетевой инфраструктуры;
- снижение удельного расхода топлива, увеличение доли использования в виде топлива природного и сжиженного газа;
- развитие магистральных и распределительных сетей теплоснабжения, в том числе для надежного и качественного обеспечения потребностей нового жилищного строительства;
- сокращение нормативных и коммерческих потерь на сетях водоснабжения, снижение уровня аварийности на сетях и объектах водоснабжения;
- снижение неконтролируемого аварийного износа сетей водоотведения, приводящего к попаданию неочищенных стоков на рельеф местности и в водные объекты;
- снижение уровня аварийности на объектах коммунального хозяйства;
- создание условий для бесперебойного обеспечения населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами;
- обеспечение сохранности источников питьевого водоснабжения и экологической безопасности водных ресурсов.
Целью принятия программы является:
- Обеспечение населения Поспелихинского района качественными жилищно-коммунальными услугами.
Задачами программы являются:
- повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;
- создание условий для модернизации объектов теплоснабжения;
- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в сфере ТКО;
- развитие и повышение эффективности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства.
С учетом ограниченности средств бюджетов всех уровней, поставленные в программе задачи будут решаться путем применения ресурсосберегающих материалов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.
Программа основана на следующих базовых принципах:
софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств, средств внебюджетных источников, в том числе средств предприятий жилищно-коммунального комплекса (далее ЖКК) и прочих источников;
изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт и строительство объектов ЖКХ.
осуществление мер по повышению эффективности используемых ресурсов, снижению непроизводственных издержек в организациях ЖКХ;
повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунальной сферы за счёт снижения затрат в себестоимости ЖКУ путём проведения работ по модернизации оборудования;
проведение единой технической политики на территории Поспелихинского района в области обеспечения качества предоставления ЖКУ, в том числе замена технологического оборудования на более энергоэффективное.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
снизить уровень износа объектов;
повысить качество предоставления коммунальных услуг;
снизить производственные издержки предприятия; 
улучшить экологическую ситуацию в районе.
При реализации программы будет возможно:
привлечь средства федерального, краевого и местного бюджетов для модернизации, реконструкции, строительства и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации, реконструкции, строительства и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;
обеспечить использование бюджетных средств для организация в границах поселений электро-, тепло- , водоснабжения населения и водоотведения, связанных с предотвращением чрезвычайных ситуаций, которые выражаются как угроза срыва подготовки и проведения отопительного сезона и бесперебойного обеспечения населения услугами электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.
обеспечить использование бюджетных средств для приобретения спецтехники жилищно-коммунального назначения для предотвращения и устранения аварийных ситуаций на объектах и сетях жилищно-коммунального хозяйства района. 
Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.
К концу 2030 года реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит достижение следующих положительных результатов: 
- снижение количества обращений в ЕДДС района по качеству предоставления коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) до 270 единиц;
- количество построенных, отремонтированных и реконструированных котельных 8 единиц;
- количество приобретенного оборудования для нормального функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства – 13 единиц;
- количество приобретенных единиц спецтехники жилищно-коммунального назначения – 7 единиц;
- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности канализационной сети – до 50%;
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети – до 37 % ;
- количество построенных, отремонтированных и реконструированных объектов водоснабжения – 9 единиц;
- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей – до 50 %;
- количество приобретенных контейнеров – 168 единиц.

Период реализации программы: с 2026 по 2030 год.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программой предусматриваются мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, проведение которых обеспечит снижение расходов энергоресурсов, потерь тепловой энергии и улучшения качества водоснабжения и водоотведения. С целью повышения надежности и эффективности функционирования источников тепла будет проведена модернизация (реконструкция, ремонт, капитальный ремонт, замена основного и вспомогательного котельного оборудования).
Замена, модернизация (реконструкция) тепловых сетей с применением эффективных материалов и технологий тепловой изоляции приведет к снижению потерь теплоносителя в тепловых сетях.
Реконструкция, капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов позволит улучшить качество водоснабжения в населенных пунктах района. Разработка проектной документации позволит продолжить работу по реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов в последующие годы.
Предусматривается выполнение мероприятий программы за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов путем разработки ряда технических, экономических и административных решений.
Итогом реализации мероприятий, направленных на достижение главной цели программы, является обеспечение наиболее качественного и надежного снабжения потребителей коммунальными услугами при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Инвестиционные мероприятия, реализуемые в рамках программы, направлены на снижение уровня износа инфраструктуры коммунального комплекса, имеющих социальное значение.
	Программные мероприятия сформированы в приложении № 2 к настоящей Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Финансирование мероприятий программы в 2026 – 2030 годах будет осуществляться за счет средств краевого и районного бюджетов, объем финансирования составляет: 72 650,00 тыс. руб. 
Районный бюджет 18 100,00 тыс. руб. в т.ч:
2026 год – 4 100,00 тыс. руб.;
2027 год – 6 110,00 тыс.руб.;
2028 год – 2 450,00 тыс. руб.;
2029 год – 2 760,00 тыс. руб.;
2030 год – 2 680,00 тыс. руб.;
Краевой бюджет 54 550,00 тыс. руб. в т.ч.:
2026 год – 12 575,00 тыс. руб.;
2027 год – 24 275,00 тыс.руб.;
2028 год – 16 100,00 тыс. руб.;
2029 год – 800,00 тыс. руб.;
2030 год – 800,00 тыс. руб.
При внесении мероприятий программы в государственные программы предполагаются средства федерального, краевого, местного бюджетов, средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства, других привлеченных источников.
Сводная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приведена в приложении  № 3.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель контролирует ход выполнения соисполнителями мероприятий программы.
Соисполнители программы обеспечивают:
выполнение мероприятий программы;
 подготовку предложений по корректировке объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий на соответствующий год;
информационно-разъяснительную работу среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций, семинаров, и «круглых столов»;
привлечение на конкурсной основе к выполнению отдельных программных мероприятий подрядчиков (по договору);
формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;
подготовку обоснований для отбора первоочередных мероприятий, финансируемых в рамках программы, на следующий год.
Соисполнители программы готовят бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год. Заявка представляется в комитет по финансам Администрации Поспелихинского района Алтайского края, для внесения предложений при подготовке проекта закона Поспелихинского района о районном бюджете на очередной финансовый год до 01 декабря текущего года.
Соисполнители программы ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчеты о ходе реализации программы и о фактическом использовании средств, выделенных на реализацию программы, в отдел по социально-экономическому развитию Администрации района.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К рискам, в том числе, относятся:
финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточный уровень бюджетного финансирования;
экономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры;
Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки, при необходимости, предложений по ее корректировке.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
оценки деятельности ответственны исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:
                             m
Cel = (1/m)  х  (Si),
                                                                                   i=1
где:
Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)*100%,
где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году определяется по формуле:

Fin = K/ L x 100%,
где:
Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);
K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из бюджетов всех уровне;
L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:
Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;
Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;
Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;
kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) бюджетов всех уровне на отчетный год приведен в соответствие с бюджетом Поспелихинского района в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;
kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) бюджетов всех уровне на отчетный год не приведен в соответствие с бюджетом Поспелихинского района в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.
1.4.  Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:
O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,
где:
O - комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная  программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.
Муниципальная  программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.
Если реализация муниципальной  программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким. 






Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2026 – 2030 годы»

Сведения об индикаторах и показателях программы по годам ее реализации

	№
п/п
	Целевой показатель
(индикатор)
	Единица
измерения
	Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт)
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г
	ВСЕГО

	1
	Снижение количества обращений в ЕДДС района по качеству предоставления коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)
	Ед.
	237
	226
	206
	193
	180
	173
	173

	2
	Количество построенных, отремонтированных и реконструированных котельных.
	Ед. 
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	8

	3
	Количество приобретенного оборудования для нормального функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
	Ед.
	6
	6
	4
	1
	2
	0
	13

	4
	Количество приобретенных единиц спецтехники жилищно-коммунального назначения.
	Ед.
	0
	2
	1
	1
	1
	2
	7

	5
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности канализационной сети.
	%
	80
	79,7
	79,4
	79,1
	78,8
	78,5
	78,5

	6
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной.
	%
	51
	50,9
	50,8
	50,7
	50,6
	50,5
	50,5

	7
	Количество построенных, отремонтированных и реконструированных объектов водоснабжения
	Ед.
	1
	2
	1
	5
	1
	0
	9

	8
	Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей.
	%
	66
	65
	64
	62
	61
	60
	60

	9
	Количество приобретенных контейнеров
	Ед.
	0
	100
	68
	0
	0
	0
	168




Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2026-2030 годы»

Перечень мероприятий
муниципальной программы ««Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края 
жилищно-коммунальными услугами» на 2026 – 2030 годы»

	№ п/п
	Мероприятие 
	Срок 
реализации
	Участник 
программы
	Сумма расходов (тыс. руб.) 
	Всего 
	Источники 
финансирования

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Цель: Обеспечение населения Поспелихинского района качественными жилищно-коммунальными услугами
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	16675,00
	30385,00
	18550,00
	3560,00
	3480,00
	72650,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	12575,00
	24275,00
	16100,00
	800,00
	800,00
	54550,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	4100,00
	6110,00
	2450,00
	
2760,00

	2680,00
	18100,00
	Местный бюджет

	
	Задача 1: Повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	5760,00
	1250,00
	7120,00
	1220,00
	1140,00
	16490,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	3200,00
	0
	6200,00
	0
	0
	9400,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	2560,00
	1250,00
	920,00
	1220,00
	1140,00
	7090,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.1. 
Ремонт накопитель отстойника центральной канализации пос. МИС в с. Поспелиха
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	0
	0
	3500,00
	0
	0
	3500,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	3500,00
	0
	0
	3500,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.2.
Приобретение высокочастотного регулятора на КНС пос. МИС
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	0
	30,00
	0
	0
	40,00
	70,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	0
	30,00
	0
	0
	40,00
	70,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.3.
Приобретение циркуляционного насоса на КНС мкр. Водстрой
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	150,00
	0
	0
	150,00
	0
	300,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	150,00
	0
	0
	150,00
	0
	300,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.4.
Ремонт канализационной системы ул. Социалистическая
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	0
	0
	2700,00
	0
	0
	2700,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	2700,00
	0
	0
	2700,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.5
Приобретение  циркуляционного насоса для КНС  пос. МИС
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	150,00
	0
	0
	150,00
	0
	300,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	150,00
	0
	0
	150,00
	0
	300,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.6
Ремонт насосного помещения на КНС мкр. Водстрой
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	0
	400,00
	0
	0
	0
	400,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	0
	400,00
	0
	0
	0
	400,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.7
Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту водонапорной башни в с. Клепечиха
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	70,00
	0
	0
	0
	0
	70,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	70,00
	0
	0
	0
	0
	70,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.8
Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту водонапорной башни в ст. Озимая
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	0
	0
	0
	70,00
	0
	70,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	70,00
	0
	70,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.9
Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту водонапорной башни в с. Поспелиха
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	0
	70,00
	0
	0
	0
	70,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	0
	70,00
	0
	0
	0
	70,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.10
Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту водонапорной башни в с. 12 Лет Октября
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	0
	0
	70,00
	0
	0
	70,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	70,00
	0
	0
	70,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.11
Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту водонапорной башни в с. Николаевка
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	70,00
	0
	0
	0
	0
	70,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	70,00
	0
	0
	0
	0
	70,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.12
Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт системы водоснабжения с. К-Мысы
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	1300,00
	0
	0
	0
	0
	1300,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	1300,00
	0
	0
	0
	0
	1300,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.13
Ремонт водопроводных сетей в с. Николаевка
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	3200,00
	0
	0
	0
	0
	3200,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	3200,00
	0
	0
	0
	0
	3200,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.14
Приобретение оборудования и материалов для нужд водоснабжения населения Поспелихинского района
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	450,00
	450,00
	550,00
	550,00
	600,00
	2600,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	450,00
	450,00
	550,00
	550,00
	600,00
	2600,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.15
Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости по капитальному ремонт скважины в с. К-Мысы

	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	70,00
	0
	0
	0
	0
	70,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	70,00
	0
	0
	0
	0
	70,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 1.16
Приобретение глубинных погружных насосов для водозаборных скважин Поспелихинского района
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	500,00
	1700,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	500,00
	1700,00
	Местный бюджет

	
	Задача 2. Создание условий для модернизации объектов теплоснабжения
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	2860,00
	9360,00
	2330,00
	2340,00
	2340,00
	19230,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	1600,00
	8000,00
	800,00
	800,00
	800,00
	12000,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	1260,00
	1360,00
	1530,00
	1540,00
	1540,00
	7230,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по капитальному ремонту и объединению котельных 
№ 13,14 с. Николаевка района
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	1300,00
	0
	0
	0
	0
	1300,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	1300,00
	0
	0
	0
	0
	1300,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 2.2
Реконструкция тепловых сетей в с. Николаевка
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	0
	700,00
	0
	0
	0
	700,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	700,00
	0
	0
	0
	700,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 2.3
Разработка сметной документации и проведение проверки её достоверной стоимости по  капитальному ремонту тепловых сетей Поспелихинского района нуждающихся ремонте
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	30,00
	30,00
	40,00
	40,00
	40,00
	180,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	30,00
	30,00
	40,00
	40,00
	40,00
	180,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 2.4
Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки её достоверной стоимости по капитальному ремонту зданий котельных Поспелихинского района  нуждающихся в ремонте
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	40,00
	40,00
	40,00
	50,00
	50,00
	220,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	40,00
	40,00
	40,00
	50,00
	50,00
	220,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 2.5
Приобретение твердотопливных водогрейных котлов различной мощности  для нужд муниципального образования Поспелихинский район 
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	0
	7000,00
	400,00
	400,00
	400,00
	8200,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	7000,00
	400,00
	400,00
	400,00
	8200,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 2.6
Приобретение дымососов различной мощности для нужд муниципального образования
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	40,00
	40,00
	50,00
	50,00
	50,00
	230,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	40,00
	40,00
	50,00
	50,00
	50,00
	230,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 2.7
Приобретение циркуляционных насосов и вспомогательного оборудования для нужд муниципального образования
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	2500,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	2500,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 2.8
Приобретение и установка дымовых труб для котельных муниципального образования
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	300,00
	300,00
	400,00
	400,00
	400,00
	1800,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	300,00
	300,00
	400,00
	400,00
	400,00
	1800,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 2.9
Теплоизоляция участков теплотрасс систем отопления на территории Поспелихинского района
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	150,00
	150,00
	200,00
	200,00
	200,00
	900,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	150,00
	150,00
	200,00
	200,00
	200,00
	900,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 2.10
Приобретение котельного  и вспомогательного оборудования
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	1000,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	1000,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 2.11
Проведение текущего ремонта помещений котельных района
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	300,00
	400,00
	500,00
	500,00
	500,00
	2200,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	300,00
	400,00
	500,00
	500,00
	500,00
	2200,00
	Местный бюджет

	
	Задача 3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	0
	11000,00
	0
	0
	0
	11000,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	7500,00
	0
	0
	0
	7500,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	
	3500,00
	
	
	
	3500,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 3.1
Реконструкция котельной № 10 (СМУ)
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	0
	7500,00
	0
	0
	0
	7500,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	7500,00
	0
	0
	0
	7500,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 3.2
Переподключение абонентов проживающих в домах по улице Ленинская  дома №168Д, 168Ж, 165А, 171, 173 и ул. Вокзальная, 102 к тепловым сетям котельной №10 (СМУ)
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	0
	3500,00
	0
	0
	0
	3500,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	0
	3500,00
	0
	0
	0
	3500,00
	Местный бюджет

	
	Задача 4. Обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в сфере ТКО.


	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	8055,00
	8775,00
	9100,00
	0
	0
	25930,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	7775,00
	8775,00
	9100,00
	0
	0
	25650,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	280,00
	
	
	
	
	280,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 4.1
Приобретение контейнеров и (или) бункеров для накопления ТКО
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	775,00
	775,00
	1100,00
	0
	0
	2650,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	775,00
	775,00
	1100,00
	0
	0
	2650,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 4.2
Разработка проектно-сметной документации для обустройства контейнерных площадок на территории района
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	280,00
	0
	0
	0
	0
	280,00
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	280,00
	0
	0
	0
	0
	280,00
	Местный бюджет

	
	Мероприятие 4.3
Обустройство контейнерных площадок на территории муниципального образования
	2026-2030
	Администрация Поспелихинского района
	7000,00
	8000,00
	8000,00
	0
	0
	23000,00
	Всего

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	в том числе:
федеральный бюджет

	
	
	
	
	7000,00
	8000,00
	8000,00
	0
	0
	23000,00
	Краевой бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Местный бюджет


 

Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2026 – 2030 годы»


Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы 


	Источники и направления расходов
	Финансовые затраты (тыс. рублей)

	
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	Всего финансовых затрат,
	72 650,00
	16 675,00
	30 385,00
	18 550,00
	3 560,00
	3 480,00

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	из районного бюджета района
	18 100,00
	4 100,00
	6 110,00
	2 450,00
	2 760,00
	2 680,00

	из краевого бюджета 
	54 550,00
	12 575,00
	24 275,00
	16 100,00
	800,00
	800,00

	из федерального бюджета 
	
	
	
	
	
	





